# APÉNDICE A: DETALLE TÉCNICO ALGORITMO MATCHING TREQE

Para inversores técnicos y equipo de desarrollo.

# A.1 Problema Matemático

Grafo dirigido G = (V, E) donde V=usuarios, E=preferencias.
Ciclos tamaño k (k≥2) donde A→B→C→A.
Complejidad: k=3 O(n³), k>3 NP-Completo.

# A.2 Algoritmo Híbrido

FASE 1: k=2 (directo) - O(n²), <1s 10k usuarios, cobertura 2%
FASE 2: k=3 (triangular) - O(n³), <5s 10k usuarios, cobertura 15%
FASE 3: k=4 (cuadrado) - O(n⁴)→O(n³), <30s 10k usuarios, cobertura 35%
Cobertura total: 52% usuarios.

# A.3 Optimizaciones

1. Matriz Sparse + Bitsets: 100MB→12,5MB 10k usuarios
2. Pruning: Reducción 70% espacio búsqueda
3. Caching: 65% requests cache, 0ms latency
4. GPU futuro: 50x speedup k=4, 3.000€ GPU

# A.4 Métricas Calidad

SCORE (0-1): valor items 40%, reputación 30%, distancia 20%, tiempo 10%
Umbrales: ≥0.8 automático, 0.6-0.8 sugerido, 0.4-0.6 compensación, <0.4 espera
Objetivos: matching <24h, score ≥0.7, abandono <15%

# A.5 Roadmap 12 Meses

MES 1-3: MVP k=2, Python, 1k usuarios, 15.000€
MES 4-6: Producción k=3, Go, 10k usuarios, 25.000€
MES 7-9: Escala k=4, cache, 100k usuarios, 40.000€
MES 10-12: ML matching, PyTorch, 1M usuarios, 80.000€