# 8. RIESGOS Y MITIGACIÓN: PREPARADOS PARA CUANDO LAS COSAS SALEN MAL

Esta sección aplica: HUMANIZER + LEGAL + BUSINESS-MODEL-CANVAS + ALGORITHM-SOLVER

# 8.1 Riesgos Técnicos: Cuando el algoritmo falla

RIESGO 1: Algoritmo no encuentra matches
• Probabilidad año 1: 35%
• Impacto: Ana se frustra, abandona
• MITIGACIÓN: Algoritmo híbrido k=2→k=3, match sugerido con compensación
• COSTE: 15.000€ desarrollo

RIESGO 2: Escalabilidad técnica
• Probabilidad año 2: 25%
• Impacto: Tiempos respuesta >10s, abandonos 40%
• MITIGACIÓN: Microservicios, auto-scaling AWS, cache Redis
• COSTE: 8.000€/mes infraestructura

RIESGO 3: Seguridad hackeo
• Probabilidad: 5% anual
• Impacto: Multa GDPR, pérdida confianza
• MITIGACIÓN: Pentesting trimestral, bug bounty, encryption E2E
• COSTE: 62.000€/año seguridad

# 8.2 Riesgos Operativos: Fraudes y logística

RIESGO 4: Fraudes y estafas
• Probabilidad año 1: 8%
• Impacto: Ana pierde iPhone, demanda posible
• MITIGACIÓN: Triple verificación, fondo garantía 100.000€, seguro fraude
• COSTE: 127.000€ año 1

RIESGO 5: Logística falla
• Probabilidad: 2% por transacción
• Impacto: Paquete perdido, reembolso 100%
• MITIGACIÓN: Seguro envío 2,50€, 3 transportistas, tracking real
• COSTE: 2,50€/transacción

RIESGO 6: Soporte colapsa
• Probabilidad año 2: 40%
• Impacto: Respuesta >48h, NPS cae a 20
• MITIGACIÓN: Chatbot IA, equipo escalable, comunidad auto-gestionada
• COSTE: 65.000€/año

# 8.3 Riesgos de Mercado: Adopción y competencia

RIESGO 7: Adopción lenta
• Probabilidad año 1: 60%
• Impacto: CAC sube a 25€, crecimiento 50% más lento
• MITIGACIÓN: Early adopters 0% comisión, referrals bonus 15€, contenido educativo
• COSTE: 150.000€ marketing

RIESGO 8: Competencia reacciona
• Probabilidad año 2: 30%
• Impacto: Pérdida cuota 20%, CAC sube 40%
• MITIGACIÓN: Ventaja técnica 3 años, foco comunidad, especialización
• COSTE: 50.000€ branding

RIESGO 9: Cambio regulación
• Probabilidad: 15% anual
• Impacto: Compliance +200.000€/año
• MITIGACIÓN: Asesor legal 24.000€/año, lobby, compliant by design
• COSTE: 74.000€/año

# 8.4 Riesgos Financieros: Dinero y unit economics

RIESGO 10: Runway insuficiente
• Probabilidad: 25%
• Impacto: Cierre mes 14
• MITIGACIÓN: Buffer 25%, hitos financieros claros, plan profitability
• COSTE: Pedir 37.500€ extra

RIESGO 11: Inversores no aparecen
• Probabilidad: 20%
• Impacto: Sin dinero mes 7
• MITIGACIÓN: Plan bootstrap, revenue-based financing, strategic angels
• COSTE: Crecimiento 60% más lento

RIESGO 12: Unit economics negativos
• Probabilidad año 1: 15%
• Impacto: Cada Ana nueva cuesta dinero
• MITIGACIÓN: Test CAC/LTV con 1.000€, pivot rápido, monetización temprana
• COSTE: 5.000€ pruebas pequeñas

# 8.5 Matriz de Riesgos: Priorización real

ALTA PROBABILIDAD + ALTO IMPACTO (GESTIÓN INMEDIATA):
1. Adopción lenta (60%) - 150.000€ mitigación
2. Soporte colapsa (40%) - 65.000€ mitigación
3. Algoritmo no matches (35%) - 15.000€ mitigación

BAJA PROBABILIDAD + ALTO IMPACTO (SEGUROS):
1. Fraudes (8%) - 127.000€ fondo + seguro
2. Hackeo (5%) - 62.000€ seguridad
3. Regulación (15%) - 74.000€ legal

PRINCIPIO: Gastamos en prevenir riesgos probables, aseguramos riesgos catastróficos.

# 8.6 Plan de Continuidad: Si todo falla

ESCENARIO 1: CAC 30€, LTV 100€ (unit economics rotos)
• Día 1: Congelar marketing (ahorro 20.000€/mes)
• Día 7: Pivot a modelo B2B
• Día 30: Reducir equipo 70%, focus profitability
• Resultado: Empresa pequeña pero rentable

ESCENARIO 2: Hackeo masivo
• Hora 1: Notificar autoridades, activar seguro
• Hora 6: Comunicación transparente
• Día 7: Auditoría seguridad, rebuild seguro
• Resultado: Recuperación 90% usuarios en 3 meses